青稷树 GreenSeedTree

网站上线标准操作流程（SOP）

域名：GreenSeedTree.com

版本：V1.0

日期：2026年4月

# 目录

- 项目概述

- 上线前准备工作清单

- 域名配置（腾讯云）

- 网站部署（Vercel）

- ICP备案（工信部）

- 内容完善清单

- SEO优化配置

- 功能对接（表单/统计）

- 测试验收清单

- 上线后维护计划

- 时间规划与里程碑

# 一、项目概述

## 1.1 项目信息

| 品牌名称 | 青稷树 GreenSeedTree |
| --- | --- |
| 域名 | GreenSeedTree.com |
| 域名服务商 | 腾讯云 |
| 网站定位 | AI定制化解决方案专家 |
| 目标用户 | 自媒体创作者、跨境电商企业、制造业/工厂、传统行业老板 |

## 1.2 上线目标

- 完成网站正式上线，可通过域名 GreenSeedTree.com 访问

- 完成ICP备案，符合中国互联网法规要求

- 网站功能完整，用户体验流畅

- SEO基础配置完成，便于搜索引擎收录

## 1.3 技术架构

- 前端：HTML + Tailwind CSS（CDN）

- 托管：Vercel（免费方案）

- 域名：腾讯云（已购买）

- 备案：工信部ICP备案

# 二、上线前准备工作清单

## 2.1 必备账号

| 平台 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 代码托管 | 待注册 |
| Vercel | 网站部署 | 待注册 |
| 腾讯云 | 域名管理 | 已有 |
| 百度站长 | SEO优化 | 待注册 |

## 2.2 必备材料

| 材料名称 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Logo源文件 | 网站/宣传物料 | 已有 |
| 品牌色值 | 设计规范 | 已有 |
| 企业营业执照 | ICP备案 | 待准备 |
| 法人身份证 | ICP备案 | 待准备 |
| 法人手持身份证照片 | ICP备案 | 待拍摄 |

## 2.3 网站文件检查

- index.html - 主页面文件（已完成）

- logo-brand.png - 品牌Logo（已完成）

- favicon.ico - 网站图标（待制作）

- robots.txt - 搜索引擎爬虫规则（待创建）

- sitemap.xml - 网站地图（待创建）

# 三、域名配置（腾讯云）

## 3.1 登录腾讯云控制台

- 访问 https://console.cloud.tencent.com

- 使用购买域名时的账号登录

- 进入「域名注册」→「我的域名」

- 找到 GreenSeedTree.com，点击「解析」

## 3.2 添加DNS解析记录

| 记录类型 | 主机记录 | 记录值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | @ | 76.76.21.21 | Vercel提供 |
| CNAME | www | cname.vercel-dns.com | Vercel提供 |

## 3.3 注意事项

- DNS解析生效时间：10分钟-48小时（通常2小时内）

- Vercel的A记录和CNAME记录需要在Vercel部署后获取

- 建议先完成Vercel部署，再配置DNS

# 四、网站部署（Vercel）

## 4.1 创建GitHub仓库

- 登录 GitHub（https://github.com）

- 点击右上角「+」→「New repository」

- 仓库名称：greenseedtree-website（或自定义）

- 设置为 Public（公开）

- 点击「Create repository」

## 4.2 上传网站文件到GitHub

- 在本地项目目录初始化Git：git init

- 添加所有文件：git add .

- 提交更改：git commit -m "Initial commit"

- 关联远程仓库：git remote add origin https://github.com/用户名/仓库名.git

- 推送到GitHub：git push -u origin main

## 4.3 Vercel部署

- 访问 https://vercel.com，使用GitHub账号登录

- 点击「Add New」→「Project」

- 选择刚才创建的GitHub仓库

- Framework Preset 选择「Other」

- 点击「Deploy」开始部署

- 等待部署完成（约1-2分钟）

## 4.4 绑定自定义域名

- 在Vercel项目页面，点击「Settings」→「Domains」

- 输入域名：greenseedtree.com，点击「Add」

- 同时添加：www.greenseedtree.com

- Vercel会显示需要配置的DNS记录

- 返回腾讯云DNS解析，添加Vercel提供的记录

- 等待DNS生效后，Vercel会自动配置SSL证书

# 五、ICP备案（工信部）

## 5.1 备案必要性

根据《互联网信息服务管理办法》，在中国大陆提供服务的网站必须完成ICP备案。未备案的网站将无法通过国内服务器访问。

## 5.2 备案流程

- 登录腾讯云ICP备案系统：https://console.cloud.tencent.com/beian

- 点击「开始备案」，填写主体信息（企业/个人）

- 上传证件材料（营业执照/身份证）

- 填写网站信息（域名、网站名称、服务内容）

- 提交腾讯云初审（1-2个工作日）

- 腾讯云初审通过后，提交管局审核（5-20个工作日）

- 收到备案成功短信，获取备案号

## 5.3 备案所需材料

| 材料名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 彩色扫描件或照片，清晰完整 |
| 法人身份证正反面 | 彩色扫描件，有效期内的二代身份证 |
| 法人手持身份证照片 | 法人手持身份证原件拍摄，五官清晰 |
| 网站负责人身份证 | 如非法人本人，需提供负责人身份证 |
| 域名证书 | 腾讯云可下载 |

## 5.4 备案后操作

- 在网站底部添加备案号，并链接到工信部网站

- 链接地址：https://beian.miit.gov.cn

- 如使用腾讯云国内服务器，还需添加公安备案号

## 5.5 特别说明

Vercel使用的是海外服务器，理论上不需要ICP备案即可访问。但如果目标用户主要在中国大陆，建议：

- 方案A：先使用Vercel上线，后续迁移到国内服务器并备案

- 方案B：直接使用腾讯云COS+CDN（需备案）

- 方案C：使用Vercel + 自定义域名（不备案，大陆访问可能较慢）

# 六、内容完善清单

## 6.1 必须完善

| 内容项 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 联系邮箱 | 替换为真实邮箱 | 待确认 |
| 微信号 | 替换为真实微信号 | 待确认 |
| Favicon图标 | 浏览器标签页图标 | 待制作 |
| 移动端菜单 | 汉堡菜单功能 | 待开发 |
| Footer Logo | 统一使用品牌Logo | 待更新 |

## 6.2 建议完善

| 内容项 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 客户案例 | 添加真实客户案例 | 待补充 |
| 团队介绍 | 添加团队成员信息 | 待补充 |
| 隐私政策 | 添加隐私政策页面 | 待创建 |
| 服务条款 | 添加服务条款页面 | 待创建 |

# 七、SEO优化配置

## 7.1 基础SEO配置

| 配置项 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Title标签 | 青稷树 GreenSeedTree - AI定制化解决方案专家 | 已完成 |
| Meta Description | 从需求诊断到工具落地，一站式AI定制解决方案 | 已完成 |
| Meta Keywords | AI定制,AI解决方案,人工智能,工作流自动化 | 已完成 |
| Favicon | 浏览器标签页图标（16x16, 32x32） | 待制作 |
| robots.txt | 搜索引擎爬虫规则文件 | 待创建 |
| sitemap.xml | 网站地图文件 | 待创建 |

## 7.2 搜索引擎提交

- 百度站长平台：https://ziyuan.baidu.com

- Google Search Console：https://search.google.com/search-console

- 添加网站并验证所有权

- 提交sitemap.xml

## 7.3 Open Graph配置（社交分享）

在<head>中添加以下meta标签：

<meta property="og:title" content="青稷树 GreenSeedTree - AI定制化解决方案专家">

<meta property="og:description" content="从需求诊断到工具落地，一站式AI定制解决方案">

<meta property="og:image" content="https://greenseedtree.com/og-image.png">

<meta property="og:url" content="https://greenseedtree.com">

# 八、功能对接（表单/统计）

## 8.1 表单对接方案

| 方案 | 特点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| Formspree | 免费，无需后端，邮件通知 | 推荐 |
| 腾讯问卷 | 国内服务，稳定可靠 | 推荐 |
| 自建后端 | 完全可控，需要服务器 | 可选 |

## 8.2 网站统计方案

| 工具 | 特点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| 百度统计 | 国内服务，数据详细 | 推荐 |
| Google Analytics | 功能强大，国际标准 | 推荐 |
| Vercel Analytics | 与Vercel集成，简单易用 | 可选 |

# 九、测试验收清单

## 9.1 功能测试

| 测试项 | 预期结果 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 域名访问 | 正常打开网站 | 待测试 |
| 页面加载 | 3秒内完成加载 | 待测试 |
| 导航跳转 | 平滑滚动到对应区域 | 待测试 |
| 表单提交 | 成功提交并收到通知 | 待测试 |
| 移动端适配 | 布局正常，无横向滚动 | 待测试 |
| SSL证书 | HTTPS正常访问 | 待测试 |

## 9.2 兼容性测试

- Chrome浏览器（最新版）

- Safari浏览器（最新版）

- Firefox浏览器（最新版）

- Edge浏览器（最新版）

- 移动端Safari（iOS）

- 移动端Chrome（Android）

## 9.3 性能测试

- 使用Google PageSpeed Insights测试

- 目标：移动端评分 > 80，桌面端评分 > 90

- 测试地址：https://pagespeed.web.dev/

# 十、上线后维护计划

## 10.1 日常维护

| 维护项 | 频率 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 网站可用性监控 | 每日自动 | Vercel |
| 数据备份 | 每周 | 技术人员 |
| 内容更新 | 每月 | 运营人员 |
| 安全检查 | 每季度 | 技术人员 |
| 性能优化 | 每季度 | 技术人员 |

## 10.2 内容更新计划

- 每月更新1-2篇客户案例

- 每季度更新服务内容和价格

- 及时更新联系方式和团队信息

## 10.3 安全维护

- 定期检查网站安全性

- 监控SSL证书有效期

- 备份网站文件和数据库

# 十一、时间规划与里程碑

## 11.1 项目时间线

| 阶段 | 工作内容 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | GitHub + Vercel部署 | 1天 |
| 第二阶段 | DNS配置 + 域名绑定 | 1-2天 |
| 第三阶段 | 内容完善 + 功能对接 | 2-3天 |
| 第四阶段 | 测试验收 | 1天 |
| 第五阶段 | ICP备案（可选） | 5-20工作日 |

## 11.2 关键里程碑

- M1 - 网站可访问：完成Vercel部署，通过域名可访问

- M2 - 内容完善：所有必须内容已完善

- M3 - 功能对接：表单和统计功能已对接

- M4 - 正式上线：完成所有测试，正式对外发布

- M5 - 备案完成：ICP备案审核通过（如适用）

## 11.3 风险提示

- DNS生效延迟：可能需要等待48小时

- 备案审核时间：管局审核可能需要20个工作日

- Vercel访问速度：海外服务器，国内访问可能较慢

— 文档结束 —